ملخص:

المشروع يتضمن حساب كميات ، وإدارة التكاليف والوقت لنابلس مول، الواقع في شارع نابلس سفيان بالقرب من المدينة هذا الجزء من المشروع جاء تكملة لمشروع التخرج الأول الذي يتحدث عن تحليل وتصميم للاحمال تحت تاثر وزنها.

هذا المبنى قيد الانشاء ويتكون من اربعة عشر طابقا (اربع طوابق تحت الارض وطابق ارضي وتسع طوابق فوق الطابق الارضي بمساحة اجمالية 35555.5 م2، الطابق السفلي الرابع والطوابق من السابع الى التاسع عبارة عن مرائب (كراجات) و باقي الطوابق مكاتب و محلات تجارية، وينقسم المبنى إلى ثلاث كتل بواسطة فواصل زلزالية.

وقد تم استخدام برامج الكمبيوتر مثل برنامج الريفيت في حساب الكميات وبرنامج البريمافيرا في جدولة الوقت وحساب التكلفة التقديرية.

وفي نهاية المشروع ستكون مخرجات مشروعنا كالتالي:

- إعطاء معلومات تفصيلية عن جميع الكميات لجميع الأعمال المشغولة في هذا المشروع.

- تحديد الفترة الزمنية المثلى للمشروع بعد ربط جميع الأنشطة ببعضها البعض بافضل طريقة ممكنة.

- تقدير التكلفة والسعر الاجماليين في مرحلة التخطيط.