ملخص المشروع

في هذا المشروع لقد تم حساب انتاجية العمال في اليوم الواحد وبوحدة المتر المربع  لمنطقة الضفة الغربية لكل من اعمال القصارة والبلاط والدهان , ولقد تم حساب انتاجية العمال على النحو الاتي :

- لقد تم اختيار 30 عينة عشوائية من جميع مناطق الضفة الغربية  والعينة العشوائية تمثل طاقم وهو مكون من معلم وعامل.

- تم جمع معلومات عن جميع العينات –اسماؤهم وأرقام هواتفهم-.

- تم الاتصال بجميع العينات وسؤالهم  عن معدل الانتاجية حسب خبراتهم السابقة.

- لقد تم اخذ هذه المعدلات وتم تحليلها -كما هو موضح في المشروع-.

في هذا المشروع تم حساب معدلات الانتاجية لأهم مدن الضفة الغربية والتي تغطي جميع مناطق الضفة الغربية,وتم مراعاة اختلاف درجات الحرارة واختلاف التوزيع الجغرافي.