الملخص:

يشكل ضمان الجودة ومراقبة الجودة جزءًا مهمًا من عملية البناء لتحسين مستوى وتوحيد المشروع. زادت متطلبات ضمان الجودة ومراقبة الجودة في مشاريع الطرق بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب التغييرات الكبيرة والتقدم التكنولوجي والتوقعات العالية للمستخدمين.

التحدي الكبير للمشاريع هو الجمع بين الجودة العالية والتكلفة المنخفضة مع وقت أقل. يهدف الفريق من خلال هذا المشروع إلى زيادة كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق في فلسطين بشكل عام، وخاصة في نابلس وجنين، من خلال تحديد أهم المشاكل أثناء تنفيذ المشروع وإيجاد السبل والحلول لتلافي هذه المشاكل والخروج بها. توصيات حول كيفية تنفيذ عمليات ضمان الجودة لتحسين الكفاءة.

لماذا صممت الطرق في فلسطين على أساس عمر عشرين سنة بينما في الواقع لا تتجاوز عشر سنوات أو حتى أقل. وخلص فريق المشروع إلى أن الأسباب الرئيسية لمثل هذه المشكلة ترجع إلى عدم الكفاءة ونقص التخطيط وضعف جودة تشييد الطرق وضمان الجودة الشغل الشاغل لمدير المشروع.

خلال هذا المشروع، تم جمع البيانات من السلطات المختصة اللازمة للتحليل. كما تم جمع معلومات وعوامل مهمة من الدراسات السابقة التي قد تؤثر على جودة المشروع والتواصل مع الشركات المتعاقدة لملء الاستبيان. ثم تم تحليل النتائج على برنامج التحليل الإحصائي، خلال هذا المشروع، تم جمع البيانات من السلطات المختصة اللازمة للتحليل. كما تم جمع معلومات وعوامل مهمة من الدراسات السابقة التي قد تؤثر على جودة المشروع والتواصل مع الشركات المتعاقدة لملء الاستبيان. ثم تم تحليل النتائج على برنامج التحليل الإحصائي، بناءً على تحليل الاستبيان، وتلخص النقاط التالية أهم النتائج: SPSS

1- المراقبة المستمرة للعمل المنجز وتقارير الفحوصات المخبرية تساهم في تحسين جودة المشروع

2- تؤثر القرارات الواضحة من قبل المقاول والمهندس المشرف على جودة المشروع. 3- وجود عاملين محترفين وماهرة مهم لإتمام العمل داخل وقت محدد.

ومن ناحية أخرى جاءت المراتب الثلاثة الأخيرة من حيث الأقل أهمية من وجهة نظر شركات المقاولات المشاركة في الاستبيان:

1- هل الاختلاف في المواصفات يؤثر على العمل؟

2- هل وجود ضمان الجودة يساعد في تحسين جودة المشروع؟

3- هل موقع الشارع يؤثر على سرعة وجودة العمل؟

من خلال النتائج التي تم الحصول عليها، سيتم رفع التوصيات اللازمة إلى الجهات ذات الصلة مثل البلديات والمكاتب الاستشارية للنظر فيها.