نبذة مختصرة :

يلعب انشاء المباني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الاجتماعية والثقافية وخلق فرص عمل .وهكذا ، أصبحت أنظمة التقييم وتقييم المباني شائعة مثل نظام نمذجة معلومات المباني. بحيث تكون جميع الأطراف المعنية بالمشروع قادرة على التواصل فيما بينها لتجنب الأخطاء الممكن حدوثها أثناء عملية التنفيذ لتوفير الوقت و التكلفة .

قمنا باستخدام برنامج "ريفيت" لعمل مجسم ثلاثي الابعاد للمشروع أنشائيا و معماريا لحساب الكميات و اخراج الجداول اللازمة .

وقمنا باستخدام برنامج "البرامافيرا" لعمل جدول زمني للمشروع . كما قمنا باستخدام برنامج "نافيس وورك" للربط بين الابعاد الخمسة للمشروع من تكلفة و زمن و المجسم الثلاثي الابعاد الخاصة بالمشروع .